# 급여조견표·인건비 분석 시스템 설계서

Oct 20, 2026 · @성호

결론: IT 요청 없이 M365 기본 기능(OneDrive, Power Automate, Excel 자동화)만으로 보안 엑셀 → 조견표 → 통계 → 인상 보고서까지 연결합니다. 보안 엑셀을 풀지 않고 데이터를 꺼내는 연동은 만들어져 있고, 다음 단계는 Power Automate에서 실제 보안 파일로 시험하는 것입니다.

## 진행 현황

| 구성 | 하는 일 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| 붙여넣기 연동 | 보안 엑셀에서 스크립트 실행 → 복사 → 조견표 HTML에 붙여넣기 | 완료 |
| 자동연동 | 보안 엑셀을 폴더에 넣으면 Power Automate가 연동 파일을 만듦 | 시험 중 |
| 검사·체크리스트 | 수식·최저임금·급변 등을 검사하고, 문제가 있을 때만 체크리스트 | 개발 예정 |
| 스냅샷 저장 | 출력 시 센터유형을 고르고 급여항목을 파일로 남김 | 개발 예정 |
| 통계 대시보드 | 전사 → 유형 → 센터 비교 (화면 샘플은 있음) | 개발 예정 |
| 경쟁력 분석·보고서 | 동일 유형·채용시장 대비 분석, 인상 시나리오 보고서 | 개발 예정 |

## 전체 구조

전체 구조 · 8단계와 OneDrive 저장 위치

왼쪽은 처리 순서, 오른쪽은 각 단계가 쓰고 읽는 OneDrive 폴더입니다. 부품별 입력·처리·출력은 ‘구조화’ 탭에 있습니다.

## 동작 원리

보안 파일을 푸는 것이 아니라, 권한 있는 PM 계정으로 열린 시트의 값만 읽어 옮기는 방식입니다. 문서보안은 권한 있는 사람에게만 내용을 보여 주므로, PM 계정으로 실행되는 Excel 스크립트도 내용을 읽을 수 있습니다.

### 데이터가 흐르는 5단계

- 원본 보관: PM이 보안 엑셀을 OneDrive ‘급여테이블원본’ 폴더에 넣습니다.

- 자동 추출: Power Automate가 새 파일을 감지해 ‘급여테이블_자동연동’ 스크립트를 실행하고, 시트 값을 ‘조견표연동결과’ 폴더에 연동 파일(.json)로 저장합니다. 원본은 바뀌지 않습니다.

- 조견표 생성: PM이 조견표 HTML의 [급여조견표 생성] 버튼을 누르면 연동 폴더의 최신 파일을 불러와 바로 검사합니다. 이상이 없으면 조견표가 곧바로 만들어지고, 확인할 항목이 있으면 체크리스트를 모두 체크해야 만들어집니다. 처음 한 번만 ‘조견표연동결과’ 폴더를 연결하면 됩니다.

- 축적: 출력할 때 센터유형을 고르면 급여항목이 스냅샷 파일 1개로 ‘급여스냅샷’ 폴더에 쌓입니다.

- 분석·보고: 대시보드가 스냅샷 폴더와 기준정보 파일을 읽어 비교하고, 인상 보고서의 숫자를 만듭니다. 문장은 Word의 Copilot이 초안을 씁니다.

### IT 요청이 필요 없는 이유

- 쓰는 기능이 모두 일반 직원 권한입니다: OneDrive 폴더, Excel 자동화 스크립트, Power Automate 기본 연결(OneDrive·Excel Online), 내 PC에서 여는 HTML.

- 자료는 모두 OneDrive에 남고, 외부 서버나 외부 저장소로 보내지 않습니다.

### 지켜야 할 원칙

- 연동 파일과 스냅샷은 문서보안이 없는 급여 데이터입니다. 폴더를 다른 사람과 공유하지 않습니다 (별첨 E).

- 숫자는 시스템이 계산하고, Copilot은 문장 초안만 씁니다. 최종 판단은 PM이 합니다.

- Claude는 개발 단계에서 가짜 데이터로만 작업합니다.

## 결과물 예측

원본 1개를 폴더에 넣으면 연동 파일, 조견표, 스냅샷이 차례로 나오고, 스냅샷이 쌓일수록 대시보드와 보고서의 비교 범위가 넓어집니다. 연간 분량은 170개 센터가 연 2회 급여테이블을 바꾼다고 가정한 값입니다.

| 단계 | 결과물 | 형태·저장 위치 | 연간 분량(가정) |
| --- | --- | --- | --- |
| 원본 보관 | 보안 엑셀 원본 | .xlsx · 급여테이블원본 | 약 340개 |
| 자동 추출 | 연동 파일 (시트 값) | .json · 조견표연동결과 | 약 340개, 사용 후 삭제 |
| 조견표 생성 | 직무별 조견표 이미지와 묶음 | .png + .zip · 조견표결과 | 센터당 직무 수만큼 PNG |
| 검사 | 체크리스트 응답 (확인자, 시각, 항목, 사유) | 스냅샷 파일 안에 포함 | 이상이 있는 건만 |
| 축적 | 센터 × 적용시점 스냅샷 (직무당 1행) | .xlsx · 급여스냅샷 | 약 340개, 약 6,800행 |
| 통계 | 전사 → 유형 → 센터 비교 화면 | 대시보드 HTML (파일 없음) | 수시 |
| 보고서 | 센터별 인건비 분석·인상 시나리오 | .docx 약 5쪽 · 분석보고서 | 요청 시 센터당 1부 |

### PM 작업의 변화

- 지금: 보안 해제 → 파일 업로드 → 직무 선택 → 출력. 통계는 남지 않음.

- 바뀐 뒤: 폴더에 넣기 → 연동 파일 끌어놓기 → 직무 선택 → (이상 있을 때만) 체크리스트 → 출력. 출력할 때마다 통계 자료가 자동으로 쌓임.

### 화면 예시

통계 대시보드는 급여 종합관리 샘플과 같은 화면으로 만듭니다. 센터 170곳을 전사 → 유형 → 센터 순서로 눌러 들어가며 비교하는 화면이고, 표시된 금액은 모두 가짜입니다.

## 설계 가이드

지금 할 일은 1단계의 마지막, 실제 보안 파일로 자동연동을 시험하는 것입니다. 단계는 완료 기준을 만족해야 다음으로 넘어갑니다. 클릭 순서 같은 세부 내용은 별첨에 있습니다.

| 단계 | 할 일 | 담당 | 완료 기준 | 참고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. 준비 | 자동화 탭 확인, 붙여넣기 스크립트 시험 | PM | 보안 해제 없이 조견표 생성 (완료) | — |
| 1. 자동연동 설정 | OneDrive 폴더 2개, 자동연동 스크립트 등록, 흐름 만들기, 실제 보안 파일 시험 | PM | 원본 폴더에 넣으면 .json이 생김 | 별첨 A |
| 2. 기준 정하기 | 센터유형, 상담유형과 근로시간, 직무명 묶음 규칙, B등급 위치, 검사 기준값 | PM | 별첨 F의 질문에 모두 답함 | 별첨 B, F |
| 3. 기준정보 파일 | Claude가 양식을 만들고 PM이 170곳 유형을 입력 | Claude → PM | 기준정보.xlsx 완성 | 별첨 C |
| 4. 검사·체크리스트 | 검사 엔진 개발, 일부러 오류를 넣은 가짜 파일로 시험 | Claude → PM | 오류는 모두 잡고, 정상 파일은 바로 통과 | 별첨 B |
| 5. 스냅샷 저장 | 출력 시 센터유형 선택, 스냅샷 파일 생성 | Claude → PM | 출력 1번에 스냅샷 1개 | 별첨 C |
| 6. 통계 대시보드 | 샘플 화면을 스냅샷 폴더에 연결 | Claude → PM | 가짜 센터 5곳의 숫자가 스냅샷과 일치 | 구조화 탭 |
| 7. 시장 데이터·보고서 | 채용공고 표본 입력, 보고서 양식과 Copilot 지시문 | PM, Claude | 보고서 숫자가 대시보드와 일치 | 별첨 D |
| 8. 시범 운영·전환 | 실제 20곳 먼저, 기존 방식과 1개월 병행 후 170곳 | PM | 170곳 모두 새 방식으로 처리 | 별첨 E |

단계마다 PM이 할 일은 “이것 하나만 해 주세요” 형태로 대화에서 따로 안내합니다.